**Тест план для Приложения**

[**Приложения**](https://play.google.com/apps/internaltest/4699711424289350230)

**Содержание**

* **Создание документа**
* **Введение**
* **Предполагается провести**
* **Тестовая среда**
* **Функционал приложения для тестирования**
* **Процесс тестирования**
* **Критерии начала и окончания тестирования**
* **План работ**
* **Тестовая документация**

**Создание документа**

| **Дата** | **Автор** | **Вид** |
| --- | --- | --- |
| 09.03.2024 | Валерий Мельник | Создание |

**Введение:**

Целью создания данного тест плана является описание процесса тестирования [Приложения Apneo](https://play.google.com/apps/internaltest/4699711424289350230)

**Объект тестирования:**[Приложения Apneo](https://play.google.com/apps/internaltest/4699711424289350230)

**Предполагается провести:**

Для всей системы:

* Функциональное тестирование
* Юзабилити тестирование

**Тестовая среда:**

| **Операционные системы** | Android, IOS |
| --- | --- |
| **Отображение на десплеях мобильных устройств с расширением:** | 414x736  414x896 |

**Функционал приложения для тестирования:**

Будет протестирована следующая функциональность сайта:

* Регистрация и Авторизация
* Дизайн и Взаимодействие
* Отслеживание Прогресса

Не будет проведено тестирование безопасности и тестирование на нагрузку в связи с отсутствием необходимых ресурсов.

**Процесс тестирования:**

Для максимального покрытия предполагается создание чек-листов и тест-кейсов.

**Критерии начала и окончания тестирования:**

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие требования:

1. Готова и утверждена необходимая документация
2. Функционал тестируемый закончен и готов к передаче в тестирование.

Тестирование закончено, если выполнены следующие условия:

1. Все обнаруженные дефекты документированы.

**План работ**

| **Задача** | **Время** | **Дата начала** | **Дата окончания** |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание тест-плана | 3 часа | 09.03.2024 | 09.03.2024 |
| Коректировка  тест-плана (по желанию заказчика) | 2 часа | 10.03.2024 | 10.03.2024 |
| Написание  Тест-кейсов | 4 часа | 10.03.2024 | 10.03.2024 |
| Выполнение тестов | 13 часов | 11.03.2024 | 12.03.2024 |
| Написание баг-репорта | 2 часа | 12.03.2024 | 12.03.2024 |

**Тестовая документация:**

* Тест-план
* Тест-кейсы
* Баг-репорты (если потребуются)